## Slide 1
INFORME DE AVANCE
AL 31 DE JULIO DE 2017

## Slide 2: AÑO 2017
PROGRAMA | AVANCE PROGRAMÁTICO % | CODIFICADO US$ | COMPROMETIDO US$ | COMPROMETIDO % | DEVENGADO US$ | DEVENGADO %
CERO RESIDUOS | 29,20% | 28.234.989,67 | 15.114.981,17 | 53,53% | 9.097.252,17 | 32,22%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | N/A | 11.496.806,21 | 5.442.696,19 | 47,34% | 4.901.734,31 | 42,64%
Total general | 29,20% | 39.731.795,88 | 20.557.677,36 | 51,74% | 13.998.986,48 | 35,23%
PROGRAMA | AVANCE PROGRAMÁTICO % | CODIFICADO US$ | COMPROMETIDO US$ | COMPROMETIDO % | DEVENGADO US$ | DEVENGADO %
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 7,29% | 36.005.986,05 | 15.727.424,22 | 43,68% | 8.491.004,12 | 23,58%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTE | N/A | 4.479.852,91 | 2.378.869,81 | 53,10% | 2.192.906,36 | 48,95%
Total general |  | 40.485.838,96 | 18.106.294,03 | 44,72% | 10.683.910,48 | 26,39%
AÑO 2016
EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
2016 - 2017
Fuente: Sistema Mi Ciudad – Corte Julio 2017
Fuente: Ejecución Presupuestaria reportada a la Secretaría de Planificación

## Slide 3
PROYECTO | AVANCE PROGRAMÁTICO % | CODIFICADO US$ | COMPROMETIDO US$ | COMPROMETIDO % | DEVENGADO US$ | DEVENGADO %
GESTIÓN DE ESCOMBRERAS | 40,56% | 4.482.630,38 | 3.864.728,62 | 86,22% | 1.998.688,36 | 44,59%
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 17,84% | 23.752.359,29 | 11.250.252,55 | 47,36% | 7.098.563,81 | 29,89%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | N/A | 3.915.559,83 | 1.999.767,61 | 51,07% | 1.549.598,17 | 39,58%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | N/A | 7.581.246,38 | 3.442.928,58 | 45,41% | 3.352.136,14 | 44,22%
Total general | 29,20% | 39.731.795,88 | 20.557.677,36 | 51,74% | 13.998.986,48 | 35,23%
EJECUCIÓN POA POR PROYECTO
2017
Fuente: Sistema Mi Ciudad – Corte Julio 2017

## Slide 4: PROYECTO: GESTIÓN DE ESCOMBRERAS
PRODUCTO | AVANCE PROGRAMÁTICO % | CODIFICADO US$ | COMPROMETIDO US$ | COMPROMETIDO % | DEVENGADO US$ | DEVENGADO %
Colector de la Escombrera Troje 4 | 100,00% | 418.038,57 | 417.992,58 | 99,99% | 385.957,51 | 92,33%
Escombreras en operación | 52,78% | 3.665.901,81 | 3.241.236,04 | 88,42% | 1.486.467,09 | 40,55%
Liquidación de compromisos emitidos en el 2016 | 50,00% | 145.980,00 | 140.000,00 | 95,90% | 122.853,36 | 84,16%
Estudios Realizados | 0,00% | 252.710,00 | 65.500,00 | 25,92% | 3.410,40 | 1,35%
Litigio Contratista Piedras Negras | 0,00% | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 
Total general | 40,56% | 4.482.630,38 | 3.864.728,62 | 86,22% | 1.998.688,36 | 44,59%
EJECUCIÓN POA POR PRODUCTO
2017

## Slide 5: PROYECTO: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
PRODUCTO | AVANCE PROGRAMÁTICO % | CODIFICADO US$ | COMPROMETIDO US$ | COMPROMETIDO % | DEVENGADO US$ | DEVENGADO %
Construcción del Cubeto 9A de disposición final de RSU | 100,00% | 848.178,45 | 847.570,55 | 99,93% | 802.930,09 | 94,67%
Estaciones de Transferencia operando | 58,33% | 874.150,00 | 439.095,52 | 50,23% | 380.121,21 | 43,48%
Operación de planta de RSU | 58,33% | 175.668,25 | 6.585,60 | 3,75% | 6.585,60 | 3,75%
Relleno Sanitario operando | 58,33% | 9.222.290,91 | 6.679.592,67 | 72,43% | 3.808.387,03 | 41,30%
Tratamiento y disposición de desechos especiales | 48,28% | 787.749,20 | 601.733,22 | 76,39% | 166.017,05 | 21,07%
Sistema de reciclaje para el DMQ implementado | 46,67% | 106.306,97 | 83.356,80 | 78,41% | 83.356,80 | 78,41%
Liquidación de compromisos emitidos en el 2016 | 20,00% | 2.483.362,50 | 2.102.587,10 | 84,67% | 1.647.440,38 | 66,34%
Estudios Realizados | 11,11% | 608.755,04 | 378.858,13 | 62,23% | 107.615,27 | 17,68%
Automatización proceso báscula vehiculos gran capacidad para las ETN, ETS y Relleno Sanitario | 0,00% | 16.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00%
Bodega de almacenamiento y taller para maquinaria de la EMGIRS | 0,00% | 256.404,05 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00%
Compensación para barrio El Belén | 0,00% | 1.031.833,58 | 33.615,00 | 3,26% | 33.615,00 | 3,26%
Compensación para barrio Itulcachi | 0,00% | 1.029.683,58 | 27.636,14 | 2,68% | 12.873,56 | 1,25%
Compensación para barrio Santa Ana | 0,00% | 1.028.683,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00%
Compensación para comunidad Inga Bajo | 0,00% | 1.024.533,58 | 49.621,82 | 4,84% | 49.621,82 | 4,84%
Construcción CEGAM 1 | 0,00% | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00%
Construcción CEGAM 2 | 0,00% | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00%
Construcción de bodega de almacenamiento de residuos de manejo especial | 0,00% | 110.636,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00%
Construcción de parqueadero para los camiones de recolección de hospitalarios operados por la EMGIRS EP | 0,00% | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 
Consultorías / Cooperación Técnica No Reembolsables | 0,00% | 109.764,33 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00%
Cubeto 9B | 0,00% | 3.703.160,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00%
Liberación de presión del Cubeto 6 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 
Liquidación de compromisos en años anteriores | 0,00% | 224.398,18 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00%
Nueva Estación de Transferencia Norte y Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Ordinarios del Distrito Metropolitano de Quito | 0,00% | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00%
Total general | 17,84% | 23.752.359,29 | 11.250.252,55 | 47,36% | 7.098.563,81 | 29,89%
EJECUCIÓN POA POR PRODUCTO
2017