## Slide 2
EJECUCIÓN POA 2017 EPMMQ
Nombre del proyecto | % Avance programático | Codificado | Devengado | % Ejecución presupuestaria
Primera Línea del Metro de Quito | 53.78 | 25,986,104.59 | 9,551,419.89 | 36.76
Información obtenida del seguimiento al POA que se realiza en el sistema Mi Ciudad con corte a julio 2017

## Slide 3
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EPMMQ JULIO 2017

## Slide 4: PRESUPUESTO DE GASTOS
% EJECUCIÓN A JULIO: 36,76%
Saldo comprometido 60%
Saldo por comprometer sin fondos NAIQ: 7%
GRUPO | DETALLE | CODIFICADO | DEVENGADO | % | SALDO
71 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 2.456.239,15 | 1.255.231,98 | 51,10 | 1.201.007,17
73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 4.817.118,42 | 1.924.416,91 | 39,95 | 2.892.701,51
77 | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 46.246,32 | 10.729,00 | 23,20 | 35.517,32
78 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN | 16.126.000,00 | 6.361.042,00 | 39,45 | 9.764.958,00
84 | BIENES DE LARGA DURACIÓN | 2.540.500,70 | 0,00 | 0,00 | 2.540.500,70
 | TOTAL: | 25.986.104,59 | 9.551.419,89 | 36,76 | 16.434.684,70
Notes: 71: OK CON PLANIFICACIÓN TTHH
73: PAGO SUPERVISIÓN MATERIAL RODANTE EN PROCESO (ES LA MAYOR PARTE), Y CONTRATOS BID ESTÁN FINALIZANDO.
78: CON REFORMA DE FONDOS PROPIOS SE REDUCE EL SALDO POR DEVENGAR A 7 MILLONES QUE: EN AGOSTO SE RECIBE LA 3ERA TRANSFERENCIA Y EN NOVIEMBRE LA 4TA.
84: EXPROPIACIÓN LA MAGDALENA

## Slide 5: PRESUPUESTO DE INGRESOS
% EJECUCIÓN A JULIO: 50,65%
GRUPO | DETALLE | CODIFICADO | DEVENGADO | % | SALDO
28 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 21.826.000,00 | 9.153.521,00 | 41,94 | 12.672.479,00
37 | SALDOS DISPONIBLES | 3.774.602,77 | 3.774.602,77 | 100,00 | 0,00
38 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | 385.501,82 | 234.725,16 | 60,89 | 150.776,66
 | TOTAL: | 25.986.104,59 | 13.162.848,93 | 50,65 | 12.823.255,66
Notes: 28: DEL SALDO 7 MILLONES (CON REFORMA FONDOS PROPIOS) SON NAIQ, CORRESPONDE CON GRUPO DE GASTO 78 A LA PAR.
28: DEL SALDO 600.000 SON BID, LIQUIDADOS EN AGOSTO/SEP.
28: MUNICIPIO A JULIO DEBE A LA EMPRESA: 2,3 MILLONES.

## Slide 6
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO
REFORMA POA 2017

## Slide 7
ANTECEDENTES
Mediante Oficio Circular No. SP-2017-0728 de junio 28 de 2017, la Secretaría General de Planificación solicita la Reforma POA 2017 a ser presentada hasta el 7 de julio del presente año.
En Oficio No. EPMMQ-GG-1024-2017 de junio 29 de 2017, dirigida al economista Miguel Dávila Castillo, Administrador General, se solicita entregar los recursos que eran de urgente necesidad cubrir para poder continuar con las operaciones de la EPMMQ.
Mediante comunicación No. EPMMQ-GG-1049-2017 de 7 de julio de 2017, se remite a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Planificación del Municipio, la Matriz de Reforma Programática y Presupuestaria al POA 2017 de la EPMMQ así como el informe correspondiente sobre la asignación de recursos adicionales y la aprobación de la Reforma Programática y Presupuestaria.
Mediante Oficio No. EPMMQ-GG-1242-2017 de 21 de agosto de 2017, se remite el informe y matriz para la Reforma Programática y Presupuestaria al POA 2017 de la EPMMQ con un ajuste a los recursos requeridos, que reemplaza en su totalidad a la información remitida el 7 de julio de 2017 mediante Oficio No. EPMMQ-GG-1049-2017.

## Slide 8
REFORMA POA 2017
PRODUCTO: Plan de Comunicación e Imagen de la PLMQ e Institucional ejecutado
Se incluyen dos (2) nuevas actividades
Organización y logística de eventos relacionados a la PLMQ
  Partida: 730207
  Presupuesto adicional: USD 112,000.00 (Recursos Municipales)
  Justificación: Realización de eventos Maqueta medio coche metro y otros.
Realizar la difusión y publicidad de la PLMQ
  Partida: 730207
  Presupuesto adicional: USD 448,000.00 (Recursos Municipales)
  Justificación: Difusión de publicidad masiva de la PLMQ
PRODUCTO: Operación y funcionamiento de la PLMQ
1. En la actividad: Dotar de servicios y procesos de tecnología de información para el funcionamiento de la EPMMQ
  Partida: 840107
  Presupuesto adicional: USD 39,200.00 (Recursos Municipales)
  Justificación: Implementación de seguridad perimetral de la EPMMQ.
2. Gestionar recursos financieros otorgados para la PLMQ
  Partida: 780108
  Presupuesto adicional: USD 1,801,648.00 (Fondos Propios)
  Justificación: Ajustes flujos NAIQ
  Este ajuste es necesario para reflejar la liquidación del Fideicomiso de Titularización y la devolución del fondo de garantía.

## Slide 9: RECURSOS MUNICIPALES
INCREMENTO TOTAL: US$ 599.200,00
PARTIDA | DETALLE | 2017 | 2018 | TOTAL CONTRATO (TECHO PLURIANUAL)
730207 | PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO | 112.000,00 | 112.000,00 | 224.000,00
730207 | AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA LA "CREACIÓN, CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE PIEZAS COMUNICACIONALES" PARA EL METRO DE QUITO | 56.000,00 | 280.000,00 | 336.000,00
730207 | CENTRAL DE MEDIOS | 392.000,00 | 56.000,00 | 448.000,00
 | TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL: | 560.000,00 | 448.000,00 | 1.008.000,00
PARTIDA | DETALLE | 2017 |  | 
840107 | IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN LA EMPRESA | 39.200,00 |  | 
 | TOTAL EQUIPOS INFORMÁTICOS: | 39.200,00 |  | 

## Slide 10: FONDOS PROPIOS
INCREMENTO TOTAL: US$ 1.801.648,00
PARTIDA | DETALLE | INCREMENTO | REDUCCIÓN | TOTAL
780108 | LIQUIDACIÓN FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN Y CONFORMACIÓN NUEVO FIDEICOMISO DE INVERSIÓN | 4.501.648,00 |  | 
780108 | AJUSTE DE LAS PROYECCIONES DE FLUJOS, POR EL 11% DE PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE TASAS DEL NAIQ. |  | (2.700.000,00) | 
 | TOTAL FINANCIAMIENTO: |  |  | 1.801.648,00

## Slide 11
MUCHAS GRACIAS