## Slide 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

## Slide 3
Chart: 
| Codificado | Devengado | Recaudado
presupuesto | 27052322.91 | 12388525.33 | 12388525.33
Ejecución presupuestaria de ingresos a la fecha (15 de abril de 2022)
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos por Auxiliar – CG/IFS Web Report.
Incluye los saldos bancarios que corresponden a USD 12.387.633,41.
Recursos Totales de la EPMMQ
Codificado | Devengado | Recaudado | Monto de ingresos Anual proyectado | % de ejecución de ingresos a la fecha | % de ejecución de ingresos al año anterior en el mismo periodo
27.052.322,91 | 12.388.525,33 | 12.388.525,33 | 27.052.322,91 | 46% | 9,18%
Con Resolución No. DEPMMQ-023-2021 se aprobó el Presupuesto de la EPMMQ para el ejercicio económico 2022 por el valor de USD $28.508.182,33.
Se han realiz 4 reformas presupuestarias, entre , reducciones y traspasos de créditos, generando un presupuesto codificado por USD $27.052.322,91, el más significativo es la reducción de USD 1´600.000,00 que la Secretaría de Movilidad asignó a la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros.

## Slide 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

## Slide 5
Chart: 
| Devengado | Comprometido | Sin ejecutar
presupuesto | 1382036.63 | 5170024.89 | 3787988.26
Ejecución presupuestaria de Egresos a la fecha (15 de abril de 2022)
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos por Auxiliar – CG/IFS Web Report.
Fecha de corte al 15 de abril de 2022
Recursos Totales de la EPMMQ
(Recursos totales = Asignación municipal + Fondos propios)
Tipo de Gasto | Codificado (a) | Comprometido ( b ) | Devengado ( c ) | % de comprometido ( b /a) | % de ejecución presupuestaria ( c / a)
Inversión | 27.052.322,91 | 5.170.024,89 | 1.382.036,63 | 19,11% | 5,11%
Presupuesto devengado con relación al comprometido

## Slide 6
Grupo de gasto | Codificado (a) | Comprometido ( b ) | Devengado ( c ) | % de comprometido ( b /a) | % de ejecución presupuestaria ( c / a)
EGRESOS DE INVERSIÓN | 27.052.322,91 | 5.170.024,89 | 1.382.036,63 | 19,11% | 5,11%
Grupo 71 (Egresos en Personal para Inversión) | 3.951.501,25 | 1.010.080,20 | 756.895,07 | 25,56% | 19,15%
Grupo 73 (Bienes y Servicios para Inversión) | 20.146.937,78 | 4.044.206,78 | 510.492,81 | 20,07% | 2,53%
Grupo 75 (Obras Públicas) | - | - | - | - | -
Grupo 77 (Otros Egresos de Inversión) | 69.861,17 | 1.707,50 | 618,34 | 2,44% | 0,89%
Grupo 78 (Transferencias o Donaciones para Inversión) | 2.498.801,64 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0%
EGRESOS DE CAPITAL | 385.221,07 | 114.030,41 | 114.030,41 | 29,60% | 29,60%
Grupo 84 (Bienes de Larga Duración) | 385.221,07 | 114.030,41 | 114.030,41 | 29,60% | 29,60%
TOTAL: | 27.052.322,91 | 5.170.024,89 | 1.382.036,63 | 19,11% | 5,11%
Por grupo de gasto
(Recursos totales = Asignación municipal + Fondos propios)
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos por Auxiliar – CG/IFS Web Report.
Fecha de corte al 15 de abril de 2022
Ejecución presupuestaria de Egresos a la fecha (15 de abril de 2022)

## Slide 7
 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |  |  | PAGO DE ARRASTRES |  | CUMPLIMIENTO DEL POA | 
NOMBRE DEL PROYECTO | Codificado (a) | Devengado ( c ) | % de ejecución presupuestaria ( c / a) | Devengado por arrastre ( e ) | Monto de Arrastres por pagar | Presupuesto planificado a la fecha ( f ) | % de cumplimiento del POA en presupuesto ( c / f )
Proyecto Primera Línea del Metro de Quito - EPMMQ | 27.052.322,91 | 1.382.036,63 | 5,11% | 193.703,65 | 3.345.250,51 | 2.102.025,06 | 65,75%
Subtotal de inversión | 27.052.322,91 | 1.382.036,63 | 5,11% | 193.703,65 | 3.345.250,51 | 2.102.025,06 | 65,75%
TOTAL DE EJECUCIÓN | 27.052.322,91 | 1.382.036,63 | 5,11% | 193.703,65 | 3.345.250,51 | 2.102.025,06 | 65,75%
Ejecución presupuestaria y cumplimiento de gasto planificado
(Recursos totales = Asignación municipal + Fondos propios)
Ejecución presupuestaria de Egresos a la fecha (15 de abril de 2022)

## Slide 8
Proyecto: Primera Línea del Metro de Quito - EPMMQ
DETALLE DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PLURIANUALES
Actividad | Objeto de la Contratación | Monto de la contratación | Valor certificado 2022 | Valor certificado 2023 | Valor certificado 2024 | Valor certificado 2025
Dotar de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la EPMMQ | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: PMA-1031 / PMA-1032 / PMA-7210 | 24.980,00 | 7.709,94 | 5.068,68 | - | -
 | MANTENIMIENTO PMA-7523 / PMA-7527 | 11.177,78 | 5.991,61 | 3.252,03 | - | -
 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24H | 140.400,00 | 70.200,00 | 35.490,00 | - | -
Implementar el modelo de gestión de cultura ciudadana | MANTENIMIENTO PREV. EQUIPOS METROCULTURA | 6.933,00 | 72,00 | 72,00 | - | -
Implementar soluciones tecnológicas para la EPMMQ | MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES | 68.590,00 | 1.663,00 | 1.663,00 | - | -
 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO | 348.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | - | -
 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DATA CENTER | 299.799,01 | 3.000,00 | 1.500,00 | - | -
 | SERVICIOS ALÁMBRICOS E INALÁMBRICOS, DE VALOR AGREGADO Y TI | 210.490,60 | 53.634,67 | 70.790,73 | - | -
Asesorar a la EPMMQ respecto de la Comisión de Resolución de Controversias | COMISIÓN RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS | 600.000,00 | 412.250,18 | 135.417,50 | - | -
 | TOTAL | 1.710.370,39 | 556.071,40 | 254.803,94 |  | 
Techos presupuestarios plurianuales aprobados mediante Resolución No. DEPMMQ-005-2022

## Slide 9
CUMPLIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL
(POA)

## Slide 10
CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
Programación del gasto trimestrales
Chart: 
| 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Planificado | 1419108.64 | 2227222.4 | 7373957.34 | 16032034.53
Ejecutado | 1226600.45 | 155436.18
% cumplimiento | 0.86435 | 0.069789 | 0 | 0
% de cumplimiento
EN RECURSOS TOTALES
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos por Auxiliar – CG/IFS Web Report.
Fecha de corte al 15 de abril de 2022

## Slide 11
Chart: 
| Planificación
Codificado | 2102025.06
Devengado | 1382036.63
% Ejecución presupuestaria | 0.65748
EPMMQ | Presupuesto Planificado | Presupuesto Ejecutado | % de cumplimiento de metas de gasto
Corriente | - | - | -
Inversión | 2.102.025,06 | 1.382.036,63 | 65,75%
Cumplimiento | 2.102.025,06 | 1.382.036,63 | 65,75%
EPMMQ Fuente de financiamiento | Presupuesto Planificado | Presupuesto Ejecutado | % de cumplimiento de metas de gasto
Asignación municipal | 1.685.619,40 | 1.213.278,06 | 71,98%
Fondos Propios | 416.405,66 | 168.758,57 | 40,53%
Cumplimiento | 2.102.025,06 | 1.382.036,63 | 65,75%
Cumplimiento de programación por Corriente o Inversión
Cumplimiento de programación por tipo de fuente
EPMMQ | Presupuesto Planificado | Presupuesto Ejecutado | % de cumplimiento de metas de gasto
Proyecto Primera Línea del Metro de Quito - EPMMQ | 2.102.025,06 | 1.382.036,63 | 65,75%
Cumplimiento | 2.102.025,06 | 1.382.036,63 | 65,75%
Cumplimiento de programación del gasto por proyecto
(Recursos totales = Asignación municipal + Fondos propios)
CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
Programación acumulada del gasto a la fecha (15 de abril 2022)

## Slide 12
Cumplimiento de Metas
(Cumplimento promedio de las metas de proyectos por entidades)
Fuente: Sistema Mi Ciudad, corte al 31 de marzo del 2022.
Principales resultados alcanzados de la EPMMQ:
Avance de la Obra previo a la operación de la PLMQ
  Se alcanzó el 98,65% de avance físico de la Obra Civil y 97,28% de avance económico de la PLMQ.
Avance del material rodante previo a la operación de la PLMQ
  Se alcanzó el 99,53% de avance físico y 94,68% de avance económico de material rodante.
  Ejecución de las pruebas de integración del sistema de señalización ferroviaria con los trenes.
  Elaboración del plan de mantenimiento de los trenes.
  Modificaciones de software del material rodante relacionadas al equipamiento embarcado en tren del sistema de señalización ferroviaria.
Implementación de Zonas Metro
  Se entregó la propuesta urbano - arquitectónica “Primera Fase de Implementación de las Zonas Metro en las estaciones: Quitumbe, Cardenal de la Torre, San Francisco, La Pradera, y el Recreo”.
Preoperación y operación de la Primera Línea del Metro de Quito
  Se realizó la Convocatoria Oficial el 30 de marzo de 2022, para participar en el procedimiento para la contratación de un operador de la PLMQ. Se encuentra en la fase preparatoria (preguntas y respuestas).
Metrocultura
  Se realizaron talleres de construcción del Protocolo de Actuación en caso de violencia y acoso sexual en el Metro de Quito con la asistencia de ONU-Mujeres.
  Reuniones interinstitucionales para la elaboración de los protocolos de atención y prevención de violencia de género en el transporte público.
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito | % de Cumplimiento promedio de metas
Primera Línea del Metro de Quito | 20%
Total de cumplimiento de metas | 20%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
Metas físicas a la fecha

## Slide 13
CUMPLIMIENTO DEL PAC

## Slide 14
ESTADO DE EJECUCIÓN PAC A LA FECHA (15 de abril 2022)
Chart: EJECUCIÓN PAC PRIMER CUATRIMESTRE
| PUBLICADOS | FASE PREPARATORIA | FIN DE FASE PREPARATORIA-PARA PUBLICACIÓN
NÚMERO | 8 | 55 | 4
VALOR | 85862.64 | 17262911.23 | 20000
PAC REFORMADO (REFORMA 2) |  | 
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO | NÚMERO | VALOR
ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO | 2 | $444.200,00
BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS | 11 | $12.765.850,58
CATALOGO ELECTRONICO | 5 | $1.218.568,08
COMUNICACIÓN SOCIAL - SELECCIÓN | 4 | $616.000,00
COMUNICACIÓN SOCIAL - DIRECTA | 3 | $80.000,00
INFIMA CUANTIA | 18 | $68.713,33
LICITACIÓN | 1 | $22.700,00
LISTA CORTA - CONSULTORIA | 4 | $712.000,00
MENOR CUANTIA | 1 | $18.500,00
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 15 | $1.422.241,88
TOTAL | 64 | $17.368.773,87
PAC INICIAL |  | 
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO | NÚMERO | VALOR
ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO | 2 | $444.200,00
BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS | 11 | $12.765.850,58
CATALOGO ELECTRONICO | 5 | $1.218.549,48
COMUNICACIÓN SOCIAL - SELECCIÓN | 4 | $630.000,00
COMUNICACIÓN SOCIAL - DIRECTA | 3 | $140.000,00
INFIMA CUANTIA | 18 | $68.713,33
LISTA CORTA - CONSULTORIA | 4 | $712.000,00
MENOR CUANTIA | 1 | $25.000,00
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 15 | $1.422.249,78
TOTAL | 63 | $17.426.563,17

## Slide 15
PROCESOS DE CONTRATACIÓN |  | 
ESTADO | NÚMERO | VALOR
PUBLICADOS | 8 | $ 85.862,64
FASE PREPARATORIA | 55 | $ 17.262.911,23
FIN DE FASE PREPARATORIA-PARA PUBLICACIÓN | 1 | $ 20.000,00
TOTAL | 64 | $ 17.368.773,87
PROCESOS PUBLICADOS
Procedimiento | PROCESO | VALOR $ (PLANIFICADO PAC)
Catálogo Electrónico | Adquisición de neumáticos para los vehículos de la EPMMQ | 598,60
Catálogo Electrónico | Adquisición de materiales de limpieza vehículos | 350,00
Catálogo Electrónico | Adquisición de suministros y materiales de oficina para la EPMMQ | 5.000,00
Ínfima Cuantía | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos eléctricos | 6.500,00
Subasta Inversa Electrónica | Servicio de transporte institucional para los funcionarios de la EPMMQ | 50.000,00
Ínfima Cuantía | Sistema de consulta jurídica en línea | 2.016,00
Ínfima Cuantía | Renovación garantía extendida y soporte para la plataforma de almacenamiento de la EPMMQ | 6.398,04
Bienes y Servicios Unicos | Renovación de actualización, soporte y mantenimiento del Sistema Financiero Contable CGWEB para la EPMMQ | 15.000,00
ESTADO DE EJECUCIÓN PAC A LA FECHA (15 de abril 2022)

## Slide 16: DOCUMENTOS ANEXOS
Cédula Presupuestaria de ingresos con corte al 15 de abril
Cédula Presupuestaria de egresos con corte al 15 de abril
Resolución PAC inicial