## Slide 1
REPORTE QUINCENAL 04 DE MAYO
PERIODO 16 AL 30 DE ABRIL 2021

## Slide 2
Consultoría de Estructuración Técnica para la
Operación y Mantenimiento
Revisión y definición de la Estructuración Técnica de la Operación y Mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Quito.
Se finalizó el informe de evaluación técnica respecto a las ofertas recibidas, el mismo que fue remitido al Banco Mundial. El documento de No Objeción fue otorgado el 26 de abril.
Subsanación de observaciones y recomendaciones realizadas por la Secretaría de Movilidad y Planificación frente a la propuesta del Plan Estratégico de la EPMMQ.

## Slide 3
Asistencia Técnica Especializada
La Asistencia Técnica inicia sus actividades en paralelo con la pre-operación, y su ejecución contempla el acompañamiento y la transferencia de conocimientos durante 6 meses de pre-operación y 3 años de operación comercial.
Con la definición del modelo de operación se levantó la suspensión del contrato de consultoría denominado “Asesoría para la Selección del Operador de la Primera Línea del Metro de Quito”.
El 27 de abril se recibió la No objeción del Banco Mundial para la modificación de los entregables del contrato. Con esta asesoría se contará con los insumos necesarios para la elaboración de los TDRs para la contratación de la Asistencia Técnica Especializada.

## Slide 4
Contratación de servicio de seguridad física.
Seguridad física
Elaboración del Plan de Seguridad Física:
Etapa Preparatoria del proceso de contratación (informe de necesidad)

## Slide 5
Contratación de servicios de:
8 operarios certificados para la conducción de trenes en etapa de pruebas
Capacitación y certificación de operadores de tren modelo mq-117 para la conducción en depósito y vías principales.
Capacitación Operadores - PLMQ
Elaboración de los TDRs para la capacitación y certificación habilitante para la conducción del tren modelo MQ-117 en depósito y vías principales para la fase previa a la operación a funcionarios de la PLMQ.

## Slide 6
Proceso de contratación del Sistema Integrado de Recaudo para el SIT.
SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO
Informe de factibilidad individual de compra corporativa EPMMQ
(EPMMQ-DTI-2021-0130-M del 27 Abr. 2021)

## Slide 7
Recepción de los 18 trenes con sus respectivos vagones (6 en cada tren).
MATERIAL RODANTE
Continuidad de pruebas funcionales del material rodante. A la fecha se han efectuado pruebas completas en 11 trenes.
Proceso de homologación:
Informe borrador para la certificación de excepcionalidad de la homologación
Proceso de delegación del Municipio de Quito a la EPMMQ para solicitar la certificación.
- Informe Técnico de viabilidad del uso temporal para efectuar pruebas.
- Informe Jurídico en elaboración para generar el acta de Uso Temporal

## Slide 8
Certificar bajo la norma ISO 37001 a los Procesos de Adquisición y Contratación de la EPMMQ
Certificación Norma ISO Anti-sobornos
El BID aprobó el financiamiento con recursos No Reembolsables la implementación y certificación de la ISO 37001 en el proceso de selección y contratación de personal, así como en los procesos de contratación pública.
La EPMMQ conformó el equipo de trabajo que ejecutará la implementación de la ISO 37001.

## Slide 9
Contratación del servicio de mantenimiento de la infraestructura y material rodante
Mantenimiento
Etapa precontractual:
Términos de Referencia
Especificaciones Técnicas
Manuales de Mantenimiento
Cronograma de Actividades

## Slide 10
Monetarias: Implementación de las compensaciones, a las que hubiere lugar, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable, en el área de influencia directa de las estaciones de la PLMQ
Compensación Monetaria y no monetarias
El 30 de abril se remitió con oficio EPMMQ-GG-2021-0557-O a la Secretaría de Planificación la solicitud de traspaso de fondos para financiar el pago de las compensaciones monetarias.
Programa # 3 de capacitación Ejecución total del programa de capacitación: Del 12 al 23 de abril 2021 - Convocados: 21 convocados - Capacitados: 16 negocios
No monetarias: Ejecución de 3 programas de capacitación para los comerciantes del AID, en cumplimiento del Plan de Restitución de Medios de Vida.

## Slide 11
Se institucionalizó y socializó con las diferentes áreas de la EPMMQ el protocolo de acompañamiento para los procesos precontractuales y contractuales que lleve adelante la EP.
Acompañamiento Quito Honesto y Veeduría Ciudadana
Mediante Oficio Nro. EPMMQ-GG-2021-0510-O de 26 de abril del 2021 se da contestación al informe #1 de la veeduría de fecha 22 de abril
La EPMMQ ha efectuado dos reuniones para solventar dudas del grupo veedor.

## Slide 12
¡Gracias!