## Slide 1: Aluvión en La Comuna de Santa Clara de San Millán, La Gasca, La Colón, Santa Clara, La Mariscal, Pambachupa RESULTADOS DEL PLAN DE REHABILITACIÓN, REACTIVACIÓN Y RECUPERACIÓN al 31 de marzo de 2022

## Slide 2
Plazo de ejecución 90 días a mediano plazo, contados a partir del 9 de febrero.
Evaluaciones de avance de otras actividades que por su naturaleza requieren una intervención de largo plazo.

## Slide 3
PLATAFORMA GESTIÓN UIO
Aplicación móvil donde se retroalimenta la información levanta en campo

## Slide 4
PLATAFORMA GESTIÓN UIO
Repotenciación para consolidar la información de acciones ejecutadas en Plan por parte de las instituciones involucradas

## Slide 5: ACCIONES DE RECUPERACIÓN ASISTENCIA HUMANITARIA
  Sec. de Inclusión, Cruz Roja Ecuatoriana, MIESS, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, AZEE, EP EMSEGURIDAD.
    264 Kits de limpieza*
    Beneficiarios: 1.056 personas
    585 Kits de Aseo personal*
    Beneficiarios: 2340 personas
    517 Kits de Vestimenta *
    Beneficiarios: 2.068 personas
    *Kits organizados para familias de 4 integrantes

## Slide 8: ACCIONES DE RECUPERACIÓN ASISTENCIA HUMANITARIA
  Sec. de Inclusión, Cruz Roja Ecuatoriana, MIESS, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, AZEE, EP EMSEGURIDAD.
    766 Asistencia alimentaria para 3 días *
    Beneficiarios: 3.064 personas
    1338 items Menaje de casa (Línea blanca, muebles y enseres)
      242 Items adquiridos por la EP EMSEGURIDAD Beneficiarios: 19 familias
    54 Kits complementario dormir* (Frazadas, cobijas)
    Beneficiarios: 216 familias
    *Kits organizados para familias de 4 integrantes
Incluye ejecución del Fondo Metropolitano para la Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias

## Slide 11: ACCIONES DE RECUPERACIÓN CULTURA
Secretaría de Cultura:
325 familias realizaron actividades recreativas artísticas con el acompañamiento musical del Ensamble de Cuerdas de la Casa de las Bandas, en 2 sectores de la comuna.
150 moradores asistieron a la presentación del grupo InConcerto en conmemoración del mes de fallecimiento de familiares y amigos.
300 asistentes y 150 artistas en escena participaron en el “Evento de luz”.

## Slide 13: ACCIONES DE RECUPERACIÓN ASISTENCIA HUMANITARIA
  AZEE y Patronato San José:
    Se realizaron 2 Mingas: AMO A QUITO el sábado 05 de febrero y sábado 15 de marzo.
    Actividad física: miércoles 23 de marzo 10:30 a 12:00.
    Ludoterapia: miércoles 23 de marzo 14:30 a 16:30.
    Taller de manualidades: jueves 24 de marzo 10:00 a 12:00.

## Slide 17: ACCIONES DE RECUPERACIÓN SALUD
      Secretaría de Salud.
      299 Atención médica*
      266 Atención psicológica contención emocional a familiares y a ciudadanía*
      31 Atención odontológica
      Plan permanente de salud en el Sector de la Comuna hasta diciembre de 2022.
      Desde el 16 marzo, todos los miércoles y jueves se realiza la Atención Integral y Talleres Grupales en la Casa Comunal de La Comuna, de 08h00 a 16h00.
*Se contabiliza atenciones generadas en más de una ocasión a un mismo paciente.

## Slide 19: ACCIONES DE RECUPERACIÓN VEHÍCULOS
  Atención a automotores afectados a través del sector privado:
  Vehículos:
  30 Inspección
  19 Taller
  21 Atendidos
  1 Pérdida completa
  (AEADE entregó un bono)
  Motos
  2 Inspección
  5 Atendidos
  Camiones:
  2 Atendidos
  TOTAL 80
Inspección: En el punto del siniestro o en un taller asignado
Taller: En espera de evaluación económica para analizar el alcance de los daños.
Solucionado: Atendidos o en proceso de reparación
Perdida: Autos inspeccionados dados de baja
Nota: Solucionados no implica necesariamente que el auto fue reparado, pero si atendido (acuerdos con propietarios, remate o reparación por cuenta del propietario, etc.).

## Slide 21: ACCIONES DE RECUPERACIÓN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
ACTIVIDAD | AVANCE
Hidrolavado | 100%
Reposición de 40 contenedores | 100%
Limpieza de 12 contenedores: | 100%
Implementación de 60 contenedores: | 100%
La Rotulación Informativa: | 40%
26.026 m3 Escombros removidos: | 100%
Reposición de 6 Semáforos: | 100%
Reposición de 21 Señalética vertical de tránsito: | 100%
Limpieza de 35 señalética vertical de tránsito: | 100%
Línea de subtransmisión Miraflores – Selva Alegre EEQ | 10% Fase de estudios
Reparación de alumbrado público (EEQ) | 100%
*De acuerdo con la información entregada por EMASEO, EPMMOP, EEQ.

## Slide 27: ACCIONES DE RECUPERACIÓN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
ACTIVIDAD | AVANCE
Rehabilitación de conexiones domiciliarias y desobstrucción de redes de alcantarillado, así como la limpieza de sumideros y reposición de rejillas y tapas. | 100%
Mejoramiento de la estructura de captación y obras complementarias | Limpieza Quebrada Armero:95% El Tejado:100% Estudio post evento para obras de mejora Fase preparatoria 10%
Rehabilitación de 2 Instituciones educativas fiscales y 1 municipal que sufrieron afectaciones menores en su infraestructura educativa. | 100%
*De acuerdo con la información entregada por EPMAPS, Secretaria de Educación.
*Unidad Educativa Municipal intervenida a través de la EP EMSEGURIDAD, a través del Fondo Metropolitano para la Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias

## Slide 29: ACCIONES DE RECUPERACIÓN INFRAESTRUCTURA PRIVADA
    La EP Metropolitana de Hábitat y Vivienda gestionó a través de la empresa privada el pago del Arrendamiento por 3 meses, de las viviendas de 9 familias damnificadas por el valor de $2.370,00.
    El MIES, entrega el Bono de contingencia para 125 personas afectadas por el valor de $250,00
    Rehabilitación de viviendas con Constructores Positivos y otras organizaciones de la sociedad civil) se realizó la entrega de Materiales de construcción. (Bloque, cemento, arena, ripio, piedra bola, columnas prefabricadas)

## Slide 32: ACCIONES DE RECUPERACIÓN EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE
    Información remitida por la Secretaria de Educación se evidencio que los estudiantes de las familias, se encuentran escolarizados por lo que no se requieren acciones adicionales.

## Slide 33: ACCIONES DE RECUPERACIÓN EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE
    Planes a ejecutarse a través de la Secretaria de Educación, Recreación y Deporte:
    PLAN DE INTERVENCIÓN LIGA BARRIAL LA COMUNA
    PLAN DE INTERVENCIÓN LA GASCA
    PLAN DE INTERVENCIÓN LIGA BARRIAL DE INDORFUTBOL “SANTA CLARA DE SAN MILLAN“

## Slide 34: A PLAN DE INTERVENCIÓN LIGA BARRIAL “LA COMUNA”
NÚMERO DE PREDIO | 186661 | 
CLAVE CATASTRAL | 40701 12 001 001 | 
ÁREA SEGÚN ESCRITURA | 20009.44 m2 | 
ÁREA GRÁFICA | 20009.43 m2 | 
PROPIEDAD | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 
ADMINISTRACIÓN ZONAL | EUGENIO ESPEJO | 
SECTOR | LA GASCA | 
PARROQUIA | BELISARIO QUEVEDO | 
ZONIFICACIÓN | B2(B304-50) | A10(A604-50)
INFORMACIÓN TÉCNICA
UBICACIÓN FASE UNO
FASE DOS
INVERSIÓN APROX: $64.000,00
Pasarela de conexión peatonal
Ingreso peatonal desde parqueadero
Acceso Vehicular de Emergencia
Parqueaderos
Cancha de uso múltiple
Área de Juegos infantiles
Bosque
Rediseño de Ingreso con intervención urbana
Rampa de accesibilidad universal
Adecuación de baterías sanitarias
Extensión de losa sobre
camerinos para patio de comidas
Iluminación exterior
INVERSIÓN: 75.000,00
Área municipal invadida en proceso de desalojo.
EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE

## Slide 35: B PLAN DE INTERVENCIÓN “LA GASCA”
Como PLAN DE ACTIVACIÓN de
áreas deportivas aledañas a la zona de desastre se presenta la propuesta de intervención en el predio municipal 68175 en el sector de La Gasca.
UBICACIÓN
NÚMERO DE PREDIO | 68175
CLAVE CATASTRAL | 40701 10 001
ÁREA SEGÚN ESCRITURA | 691,38 m2
ÁREA GRÁFICA | 691,38 m2
PROPIEDAD | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACIÓN ZONAL | EUGENIO ESPEJO
SECTOR | LA GASCA
PARROQUIA | BELISARIO QUEVEDO
ZONIFICACIÓN | Z2(ZC)
INFORMACIÓN TÉCNICA
ÁREA DE ACTIVACIÓN
Canchas de Vóley.
Baterías sanitarias.
Camerinos.
Graderío.
Cubierta
Juegos Cocos.
INVERSIÓN APROX : $145.600,00
2
4
3
6
EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE

## Slide 36: C PLAN DE INTERVENCIÓN LIGA BARRIAL DE INDORFUTBOL “SANTA CLARA DE SAN MILLAN”
Como PLAN DE ACTIVACIÓN de áreas deportivas aledañas a la zona de desastre se presenta la propuesta de intervención a la Liga Barrial de Indorfutbol “Santa Clara de San Millán”:
UBICACIÓN
NÚMERO DE PREDIO | 802061
CLAVE CATASTRAL | 40801 04 003
ÁREA SEGÚN ESCRITURA | 2520 m2
ÁREA GRÁFICA | 2527,59 m2
PROPIEDAD | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACIÓN ZONAL | EUGENIO ESPEJO
SECTOR | SANTA CLARA DE SAN MILLAN
PARROQUIA | BELISARIO QUEVEDO
ZONIFICACIÓN | Z2(ZC)
INFORMACIÓN TÉCNICA
ÁREA DE ACTIVACIÓN
2 Canchas de uso múltiple
Baterías sanitarias.
Camerinos.
Graderío con visera
Pintura y adecentamiento de cancha de vóley inferior.
Cerramiento perimetral.
INVERSIÓN : $84.000,00
EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE

## Slide 37: ACCIONES DE RECUPERACIÓN INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO
      La EPMMOP, ha realizado la intervención de en áreas verdes y espacios públicos
      Arbolado:
      Reposición de 41 árboles: Pursupato, Níspero y Nogal. Ubicado a lo largo de la Av. La Gasca.
      Incorporación de 6 mil plantas para embellecer los parterres.
      Parques:
      Mantenimiento de áreas verdes en 6 parques de la zona de influencia: Parques Italia, Pambachupa, Álvaro Pérez, Santa Clara, calle Enrique Núñez de Bonilla y calle Jerónimo Leiton.
      Trabajos en parques: poda, acopio y traslado de material vegetal.
      Mantenimiento de áreas verdes: regeneración de la capa vegetal de los parterres de la Av. La Gasca.

## Slide 41: ACCIONES DE RECUPERACIÓN INFRAESTRUCTURA PRIVADA ESTABLECIMIENTO COMERCIALES
    La Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad entregó a 4 negocios las herramientas de trabajo que les permitirá reactivar sus actividades
      4 Negocios reactivados por el valor de $2.642,72

## Slide 43: ACCIONES DE RECUPERACIÓN PREVENCIÓN
La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, ha realizado las siguientes acciones:
Fomento el desarrollo de líderes y organizaciones locales en calidad de primeros intervinientes para eventos futuros.
Socializo con la comunidad reuniones para establecer un cronograma que contemple los procesos de conformación del comité de gestión de riesgos, conformación de brigadas de emergencia, procesos de capacitación en primeros auxilios, manejo y control de incendios y evacuación medidas de autoprotección.
La EP EMSEGURIDAD, a partir del 09 de febrero, remite diariamente el reporte de las condiciones meteorológicas e imágenes del radar meteorológico sobre las precipitaciones en el sector, para conocimiento de la comunidad, a fin de establecer acciones de respuesta.
Monitoreo de la creciente del caudal en el teleférico y sector la talanquera por parte de FFAA, CACM (líder) y la EP EMSEGURIDAD.

## Slide 45: ACCIONES DE RECUPERACIÓN PREVENCIÓN
La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad:
Sistema de alerta temprana
Se realizará la instalación de un mecanismo sonoro de aviso que contará con los respectivos protocolos de activación, así como con las acciones y responsabilidades debidamente establecidas en el plan de respuesta institucional, que contempla el Diseño de una solución tecnológica integral de monitoreo que incluya la compilación, registro, procesamiento y almacenamiento de datos e implementación del sistema que permita pronosticar y definir niveles de alerta de ocurrencia de aluviones en la Quebrada “El Tejado” para el aviso a la comunidad.
Primera Fase: Diseño de un Sistema Integral de Monitoreo y Registro de Aluviones en la Quebrada “El Tejado.
Segunda Fase: Implementación del Sistema de Alerta Temprana en la Quebrada “El Tejado”

## Slide 46: ACCIONES DE RECUPERACIÓN PREVENCIÓN
Alarmas comunitarias
EMSEGURIDAD: Se concluyo que técnicamente se reemplazaran las alarmas comunitarias del sector por alarmas comunitarias por megafonía. Pendiente EMSEGURIDAD adquisición de alarmas y sensores de nivel
Fecha tentativa adquisición: 08-2022

## Slide 47: DONACIONES DE ORGANISMOS MULTIATERALES
El Municipio de Quito realizó acciones para beneficio de los damnificados de la Gasca y la Comuna, a tráves de Organismos multilaterales y otras instituciones
BID $200.000,00 administrados a través de la Cruz Roja Ecuatoriana
CAF $100.000,00 administrados por EPMAPS

## Slide 49: GASTOS MORTUORIOS
Información obtenida a través de la AZEE y de conformidad con el numeral 5 del articulo 16 Cobertura del fondo destinado, para la atención de emergencias de la resolución Nro. EMS-DIRECTORIO-2019-004, de fecha 09 de agosto de 2019, la EP EMSEGURIDAD se encuentra efectuando el trámite en coordinación con la zonal para la atención de este requerimiento conforme lo dispone la referida resolución Fecha fin de tarea: 06 de abril de 2022