|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GESTIÓN REALIZADA | | |
| FECHA |  | Acción realizada |
|  |  |  |
| 4/ago/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-028-M | Solicitud de 1er Pago del Contrato No. 005-2015 a la empresa DEMPILE S.A. |
| 7/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-069-OF | Notificación Esquema Metodológico revisión de Entregable E.22 |
| 7/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-070-OF | Notificación aprobación Entregable E.70 |
| 7/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-071-OF | Notificación Esquema Metodológico para revisión de Entregable E.09 |
| 7/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-072-OF | Notificación Esquema Metodológico para revisión de Entregable E.41 |
| 7/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-073-OF | Comunicado de Fe de erratas en Oficio de Proyecto de Modernización No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-0803A-OF. |
| 11/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-074-OF | Notificación aprobación Entregable E.42 |
| 17/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-075-OF | Notificación de primer pago efectuado a la Empresa Dempile S.A. - Fiscalizadora |
| 17/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-076-OF | Solicitud de Informe sobre entregables:  E.21: Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal  E.22: Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática  E.23: Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD |
| 17/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-077-OF | Solicitud de Informe sobre entregables:  E.09: Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales  E.41: Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias  E.45: Documentación del material de capacitación “Introducción al Derecho Registral” y evidencia de participación en la capacitación  E.46: Documentación del material de capacitación “Cambio de Técnica Registral” y evidencia de participación en la capacitación  E.48: Documentación del material de capacitación “Organizacional” y evidencia de participación en la capacitación |
| 20/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-078-OF | Notificación de Actas de Entrega-Recepción Parciales del mes de julio 2015 |
| 24/ago/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-029-M | Entrega de copia de los informes de Fiscalización de Entregables E.21, E.22 y E.23 |
| 24/ago/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-030-M | Entrega de copia de los informes de Fiscalización de Entregables E.09, E.41 y E.45, E.46 y E.48 |
| 24/ago/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-031-M | Entrega de copia del informe mensual de Fiscalización correspondiente al quinto mes. |
| 26/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-079-OF | Notificación de Acta de Entrega-Recepción Parcial del primer trimestre |
| 26/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-080-OF | Notificación de actualización de inventario de actas para digitalización. |
| 28/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-081-OF | Notificación aprobación Entregable E.09: Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales  Notificación aprobación Entregable E.41: Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias  Notificación aprobación Entregable E.45: Documentación del material de capacitación “Introducción al Derecho Registral” y evidencia de participación en la capacitación  Notificación aprobación Entregable E.46: Documentación del material de capacitación “Cambio de Técnica Registral” y evidencia de participación en la capacitación  Notificación aprobación Entregable E.48: Documentación del material de capacitación “Organizacional” y evidencia de participación en la capacitación |
| 28/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-082-OF | Notificación aprobación Entregable E.26: Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica  Notificación aprobación Entregable E.24: Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental  Notificación aprobación Entregable E.43: Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal |
| 28/ago/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-083-OF | Notificación aprobación Entregable E.27: Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad  Notificación aprobación Entregable E.28: Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad  Notificación aprobación Entregable E.25: Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos  Notificación aprobación Entregable E.21: Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal  Notificación aprobación Entregable E.22: Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática  Notificación aprobación Entregable E.23: Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Avance del Proceso al momento:

Informes de fiscalización de producto específico: se han presentado 40 Informes de Fiscalización de Producto Específico sobre un total de 79.

Avance 51%

Informes mensuales de avance de fiscalización: se han presentado 5 Informes Mensuales de Fiscalización sobre un total de 25.

Avance 20%