|  |
| --- |
| GESTIÓN REALIZADA |
| FECHA |  | Acción realizada |
| 3/jul/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-017-M | Se entrega al Administrador del Contrato Principal una copia informe de Fiscalización del Entregable E.40 |
| 3/jul/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-018-M | Se entrega al Administrador del Contrato Principal una copia informe de Fiscalización del Entregable E.42 |
| 3/jul/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-019-M | Se entrega al Administrador del Contrato Principal una copia informe de Fiscalización del Entregable E.24 |
| 3/jul/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-020-M | Se entrega al Administrador del Contrato Principal una copia informe de Fiscalización del Entregable E.26 |
| 3/jul/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-021-M | Se entrega al Administrador del Contrato Principal una copia informe de Fiscalización del Entregable E.27 |
| 6/jul/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-022-M | Se entrega al Administrador del Contrato Principal una copia informe de Fiscalización del Entregable E.28 |
| 6/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-051-OF | Se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregables:E.01: Primer informe de imágenes digitalizadas. |
| 6/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-052-OF | Se notifica a Fiscalización sobre Observaciones Entregables E.71 y E.44 |
| 11/jul/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-023-M | Se entrega al Administrador del Contrato Principal una copia informe de Fiscalización del Entregable E.01 |
| 13/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-052A-OF | Se notifica a Fiscalización sobre aprobación de productos entregados en el periodo marzo-2015 – junio-2015 |
| 14/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-053-OF | Se notifica a Fiscalización sobre Observaciones Entregable E.42 |
| 14/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-054-OF | Se notifica a Fiscalización sobre renovación Garantía de Buen Uso del Anticipo por parte del Consorcio. |
| 15/jul/2015 | Acta No. RPDMQ-FCM-2015-01-AERP | Se firma el Acta de Entrega Recepción parcial No. RPDMQ-FCM-2015-01-AERP del 15/jul/2015 de los productos entregados en el periodo marzo/2015 – junio/2015 |
| 15/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-055-OF | Se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregables:E.43 Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personalE.25 Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos |
| 15/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-056-OF | Se entrega a Fiscalización la documentación relacionada al 1er pago al Consorcio |
| 16/jul/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-025-M | Se entrega al Administrador del Contrato Principal una copia del Informe trimestral de gestión de Fiscalización |
| 20/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-057-OF | Se notifica a Fiscalización sobre aprobación Entregable E.40 |
| 20/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-058-OF | Se notifica a Fiscalización sobre Observaciones Entregable E.24 |
| 20/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-059-OF | Se notifica a Fiscalización sobre Observaciones Entregables E.26, E.27, E.28, E.01 |
| 11/jul/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-026-M | Se entrega al Administrador del Contrato Principal una copia informe de Fiscalización del Entregable E.25 |
| 11/jul/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-027-M | Se entrega al Administrador del Contrato Principal una copia informe de Fiscalización del Entregable E.43 |
| 24/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-060-OF | Se notifica a Fiscalización sobre aprobación Entregable E.72 |
| 24/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-061-OF | Se notifica a Fiscalización sobre alcance al 1er pago al Consorcio. |
| 24/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-062-OF | Se notifica a Fiscalización de aprobación Entregable E.44 |
| 24/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-063-OF | Se notifica a Fiscalización sobre aprobación Entregable E.01 |
| 24/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-064-OF | Se notifica a Fiscalización sobre actas de Entrega-Recepción parciales firmadas de los entregables:E.08 Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-13-AERP del 22 de junio de 2015E.38 Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional Acta No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-18-AERP del 19 de junio de 2015 |
| 28/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-065-OF | Se notifica a Fiscalización sobre aprobación Entregable E.71 |
| 28/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-066-OF | Notificación aprobación de Entregables E.16, E.18, E.19, E.29 y E.20. |
| 29/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-067-OF | Notificación Observaciones Entregable E.43, E.25 |
| 29/jul/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-068-OF | Notificación Esquema Metodológico revisión de Entregable E.70 |

Avance del Proceso al momento:

Informes de fiscalización de producto específico: se han presentado 32 Informes de Fiscalización de Producto Específico sobre un total de 79.

Avance 40%

Informes mensuales de avance de fiscalización: se han presentado 4 Informes Mensuales de Fiscalización sobre un total de 25.

Avance 16%