|  |
| --- |
| GESTIÓN REALIZADA |
| FECHA |  | Acción realizada |
| 11/Ene/2016 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-001-OF | Notificación sobre contraparte designada por RPDMQ para Gestión del Cambio |
| 14/Ene/2016 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-002-OF | Notificación delegados del RPDMQ para conformación de grupos relacionados con ISO 27001 |
| 14/Ene/2016 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-003-OF | Notificación esquema metodológico revisión de Entregable E.02 |
| 20/Ene/2016 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-004-OF | Notificación de Actas de Entrega-Recepción Parciales del mes de enero 2016 |
| 26/Ene/2016 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-005-OF | Notificación al Consorcio de Cronograma Referencial de salida de SIREL 2.0 y observaciones funcionales |
| 27/Ene/2016 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-006-OF | Notificación al Consorcio del proceso para tercer pago del contrato 019-2014 |
| 27/Ene/2016 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-007-OF | Notificación al Consorcio del listado de funcionarios para el curso de Liderazgo |
| 27/Ene/2016 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2016-001-M | Solicitud designación de técnicos para revisión de Informes de Avance de Fiscalización correspondientes al trimestre enero/2016 – marzo/2016. |
| 27/Ene/2016 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2016-002-M | Entrega de copia del décimo informe mensual de fiscalización |
| 29/Ene/2016 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-008-OF | Notificación al Consorcio de Observaciones funcionales de SIREL segunda parte |
| 29/Ene/2016 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-009-OF | Notificación al Consorcio de Observaciones Entregable E.02 |
| 29/Ene/2016 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-010-OF | Notificación al Consorcio sobre gestión efectuada en el RPDMQ para digitalización de libros antiguos |
| 29/Ene/2016 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2016-011-OF | Notificación al Consorcio sobre designación de áreas y representantes RPDMQ para la gestión de entregables del contrato 019-2014 |

Avance del Proceso al momento:

Informes de fiscalización de producto específico: se han presentado 42 Informes de Fiscalización de Producto Específico sobre un total de 79.

Avance: 53%

Informes mensuales de avance de fiscalización: se han presentado 10 Informes Mensuales de Fiscalización sobre un total de 25.

Avance: 40%

Ejecución Presupuestaria:

Al momento se ha cancelado $112.500 (sin incluir IVA) sobre un total del contrato de $375.000 (sin incluir IVA)

Avance: 30%