|  |
| --- |
| GESTIÓN REALIZADA |
| FECHA |  | Acción realizada |
| 5/nov /2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-092-OF | Notificación de Respuesta al Consorcio sobre propuesta de actualización de arquitectura tecnológica para SIREL |
| 9/nov /2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-093-OF | Información técnica para el Sistema Registral Electrónico V 2.0 |
| 10/nov /2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-040-M | Entrega de copia de informe de fiscalización sobre matriz de metadatos |
| 10/nov /2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-041-M | Entrega de copia de informe de fiscalización sobre implementación de procesos |
| 10/nov /2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-042-M | Entrega de copia de informe de fiscalización sobre implementación del piloto. |
| 12/nov /2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-043-M | Entrega de copia del octavo informe mensual de fiscalización. |
| 20/nov /2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-094-OF | Notificación de Respuesta al Consorcio en relación a parametrización SIREL 2.0 y viajes a Quito de técnicos. |
| 23/nov /2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-095-OF | Notificación de Recordatorio al Consorcio sobre gestión para Entregable E.47 y salida SIREL |
| 23/nov /2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-096-OF | Notificación al Consorcio sobre esquema metodológico para revisión de Entregable E.15 |
| 25/nov /2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-097-OF | Recordatorio al Consorcio sobre formalidad en visionamiento y salida SIREL |

Avance del Proceso al momento:

Informes de fiscalización de producto específico: se han presentado 40 Informes de Fiscalización de Producto Específico sobre un total de 79.

Informes mensuales de avance de fiscalización: se han presentado 7 Informes Mensuales de Fiscalización sobre un total de 25.

Avance: 45%

Ejecución Presupuestaria:

Al momento se ha cancelado $75.000 (sin incluir IVA) sobre un total del contrato de $375.000 (sin incluir IVA)

Avance: 20%