|  |
| --- |
| GESTIÓN REALIZADA |
| FECHA |  | Acción realizada |
| 2/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-034-OF  | Se notifica a Fiscalización de las Observaciones al Entregable E.70 |
| 2/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-035-OF  | Se notifica a Fiscalización de las Observaciones Entregable E.20 |
| 2/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-036-OF  | Se notifica a Fiscalización del Esquema Metodológico para revisión de Entregables E.16, E.18, E.19 y E.29. |
| 4/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-037-OF  | Se notifica a Fiscalización de Actas de Entrega-Recepción Parciales suscritas con Consorcio MEB SEVENTEENMILE durante el mes de mayo |
| 4/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-038-OF  | Se notifica a Fiscalización del 1er pago del Contrato No. 019-2014 |
| 5/jun/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-013-M | Se entrega al Administrador del Contrato Principal una copia de informes de Fiscalización del producto E.72 |
| 15/jun/2015  | OFICIO DEMPILE-RPQ-0028-2015 | Se recibe el Tercer Informe Mensual de Fiscalización. |
| 16/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-039-OF  | Se notifica a Fiscalización de Observaciones Entregable E.72 |
| 16/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-040-OF  | Se notifica a Fiscalización de aprobación Entregable ajustado E.38 |
| 16/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-041-OF  | Se notifica a Fiscalización del 1er pago efectuado |
| 17/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-042-OF  | Se notifica a Fiscalización de incorporación del Protocolo de Digitalización en Entregable E.01 |
| 18/jun/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-014-M | Solicitud conformación de comisión para Entrega-Recepción Parcial de Informes de Avance de Fiscalización correspondientes al trimestre abril/2015 – junio/2015. |
| 19/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-043-OF  | Se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregables:E.71: Informe de difusión y comunicación del proyectoE.44: Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo |
| 19/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-044-OF  | Se notifica a Fiscalización de comunicado al Consorcio sobre lineamientos referenciales para elaboración de propuesta de estatuto orgánico por procesos |
| 23/jun/2015 | OFICIO DEMPILE-RPQ-0029-2015 | Se recibe el informe trimestral Abril-2015 – Junio-2015 |
| 29/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-045-OF  | Se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregables:E.24: Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documentalE.26: Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónicaE.27: Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la PropiedadE.28: Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad |
| 30/jun/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-015-M | Se entrega al Administrador del Contrato Principal una copia de informe trimestral de fiscalización correspondiente al periodo abril/2015 – junio/2015 |
| 30/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-046-OF  | Se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregables:E.40: Informe de definición de perfiles.E.42: Propuesta de homologación de perfiles |
| 30/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-047-OF  | Se notifica a Fiscalización de aprobación Entregable ajustado E.08 |
| 30/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-048-OF  | Se notifica a Fiscalización de comunicado al Consorcio sobre ampliación del periodo para ajustes de Entregable Ajustado E.70 |
| 30/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-049-OF  | Se notifica a Fiscalización de comunicado al Consorcio sobre ampliación del periodo para revisión de Entregables Ajustados E.16, E.18, E.19 y E.29 |
| 30/jun/2015 | Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-050-OF  | Se notifica a Fiscalización sobre esquema metodológico para Revisión de Entregable Ajustado E.20 |
| 30/jun/2015 | Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-016-M | Se entrega al Administrador del Contrato Principal una copia de informe de Fiscalización de Entregables E.44 y E.71 |

Avance del Proceso al momento:

Informes de fiscalización de producto específico: se han presentado 23 Informes de Fiscalización de Producto Específico sobre un total de 79.

Avance 29%

Informes mensuales de avance de fiscalización: se han presentado 3 Informes Mensuales de Fiscalización sobre un total de 25.

Avance 12%