**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL**

**No. RPDMQ-FCM-2015-01-AERP**

**DEL CONTRATO No. 005-2015**

“CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”

1. **COMPARECIENTES.-**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de junio del año 2015, comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción Parcial del CONTRATO No. 005-2015 cuyo objeto es “Contratación De Una Persona Jurídica Que Preste Los Servicios De Fiscalización Del Contrato Para Modernizar De Manera Integral El Registro De La Propiedad Del Distrito Metropolitano De Quito”, por una parte el REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO en calidad de Contratante y representado para este acto por el Ing. Andrés Eguiguren Eguiguren como Administrador del Contrato, y Ana María Castrillón como Técnico y, por otra parte el Abg. Leonardo Sempértegui, representante legal de DEMPILE S.A., que para efectos de esta acta se denominará LA CONTRATISTA.

1. **ANTECEDENTES.-**

Con fecha 22 de diciembre de 2014, se suscribió el CONTRATO No. 19-2014 – denominado para la presente acta como Contrato Principal – cuyo objetivo es “Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito” entre el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y el Consorcio Archivos Digitales Meb Seventeenmile.

Con fecha 16 de marzo de 2015, se suscribió el CONTRATO No. 005-2015 cuyo objetivo es “Contratación De Una Persona Jurídica Que Preste Los Servicios De Fiscalización Del Contrato Para Modernizar De Manera Integral El Registro De La Propiedad Del Distrito Metropolitano De Quito” entre el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito y la empresa DEMPILE S.A. por un monto de USD$ 375.000 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100) más IVA y por un plazo de (730) setecientos treinta días contados a partir de la suscripción del contrato.

Mediante memorando RPDMQ-DESPACHO-\*2015-027\*-M de 16 de marzo de 2015, el señor Registrador de la Propiedad (E), designó al Ing. Andrés Eguiguren Eguiguren en calidad de administrador de contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de la ejecución del contrato.

Mediante memorando No. RPDMQ-DESPACHO-\*2015-104\*-M, del 24 de junio de 2015, el Registrador de la Propiedad (E), designó a Ana María Castrillón en calidad de técnico/a para que en conjunto con el administrador del contrato, suscriban el acta de entrega recepción parcial.

La empresa DEMPILE S.A., mediante Oficio DEMPILE-RPQ-028-2015 de 15 de junio de 2015, suscrito por el Abg. Leonardo Sempértegui en calidad de representante legal, realiza la entrega del original de Informe Mensual de Avance de Fiscalización correspondiente al mes de Junio de 2015, el cual completa el conjunto de informes mensuales del primer trimestre.

De conformidad a lo estipulado en la Cláusula Décimo Tercera del contrato, Actas de Entrega Parcial y Definitiva - página 38 – en dónde indica que se suscribirá un acta de entrega recepción parcial por cada tres informes; y, de conformidad a lo estipulado en la Cláusula Quinta – Alcance de los Trabajos, apartado “Informes de Avance” que especifica un informe mensual de fiscalización se procede a suscribir la presente acta de Entrega – Recepción Parcial.

1. **CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.-**

**Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO**

“El CONTRATISTA se obliga para con el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma la fiscalización en cuanto a la implantación y ejecución del contrato para modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, en todas sus etapas y componentes, a efectos de que el mismo garantice el desarrollo de los objetivos institucionales, contemplados en la oferta negociada, los términos de referencia, los pliegos, la negociación, las condiciones generales y especiales y los demás documentos contractuales.

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoría, con sujeción a su oferta, plan de trabajo y metodología, términos de referencia, pliegos, negociación, anexos, Condiciones generales de los contratos de Ejecución de Consultoría (CGC), instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, respetando la normativa legal aplicable.”

**Cláusula Quinta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS**

*“*En cumplimiento del objeto del presente contrato, la Consultora se compromete a prestar al Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoría contemplados en la oferta negociada, los términos de referencia, los pliegos, la negociación, las condiciones generales y especiales y los demás documentos contractuales y en general los que a continuación se indican:

* El fiscalizador deberá cerciorarse del alcance del proyecto contratado por el Registro de la Propiedad con el fin de que su actuación dentro del proceso cumpla a entera satisfacción de la Contratante con la ejecución de los productos ofertados.
* Para los fines indicados al menos el fiscalizador deberá cumplir con el siguiente alcance:

**Fiscalización de la estructura global del proyecto**

El Consultor deberá fiscalizar al Contratista encargado de realizar la ejecución del proyecto para Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de que se desarrollen la totalidad de los productos en función a las estipulaciones contractuales, según la planificación aceptada y los plazos fijados*”.*

1. **LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Con fecha 16 de marzo de 2015, se suscribió el CONTRATO No. 005-2015 cuyo objetivo es “Contratación De Una Persona Jurídica Que Preste Los Servicios De Fiscalización Del Contrato Para Modernizar De Manera Integral El Registro De La Propiedad Del Distrito Metropolitano De Quito”, por un plazo de (730) setecientos treinta días contados a partir de la suscripción del contrato, correspondiendo la entrega parcial del tercer informe mensuales

El fiscalizador con oficio No. DEMPILE-RPQ-014-2015de 15 de abril de 2015, suscrito por el Abg. Leonardo Sempértegui en calidad de Gerente del Proyecto entregó a la entidad contratante el primer Informe mensual de avance de Fiscalización.

El fiscalizador con oficio No. DEMPILE-RPQ-024-2015de 15 de mayo de 2015, suscrito por la Abg. Andrea Izquierdo en calidad de representante legal de DEMPILE S.A. entregó a la entidad contratante el segundo Informe mensual de avance de Fiscalización.

El fiscalizador con oficio No. DEMPILE-RPQ-028-2015de 15 de junio de 2015, suscrito por el Abg. Leonardo Sempértegui en calidad de representante legal de DEMPILE S.A. entregó a la entidad contratante el tercer Informe mensual de avance de Fiscalización.

Dichos informes resumen las actividades relacionadas con fiscalización desarrolladas en el período 15-mar-2015 al 15-jun-2015 que son las siguientes:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Entregables** | **Entrega a Fiscalización para emitir informe** | **OFICIO** | **Entrega del informe de fiscalización** | **OFICIO** | **Tiempo (días) transcurridos para entrega del informe** |
| E.14 | Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas | 25/03/2015 | RPDMQ-FCM-2015-003-OF | 30/03/2015 | DEMPILE-RPQ-0010-2015 | 5 |
| E.17 | Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica | 27/03/2015 | RPDMQ-FCM-2015-006-OF | 01/04/2015 | DEMPILE-RPQ-0011-2015 | 5 |
| E.36 | Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°. | 25/03/2015 | RPDMQ-FCM-2015-003-OF | 30/03/2015 | DEMPILE-RPQ-0009-2015 | 5 |
| E.69 | Informe de los planes de comunicación del cambio. | 27/03/2015 | RPDMQ-FCM-2015-006-OF | 01/04/2015 | DEMPILE-RPQ-0012-2015 | 5 |
| E.07 | Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley. | 01/04/2015 | RPDMQ-FCM-2015-008-OF | 20/04/2015 | DEMPILE-RPQ-0018-2015 | 19 |
| E.37 | Listado del personal con talento con su respectiva justificación. | 27/03/2015 | RPDMQ-FCM-2015-006-OF | 01/04/2015 | DEMPILE-RPQ-0013-2015 | 5 |
| E.39 | Acta de selección del equipo de modernización. | 04/05/2015 | RPDMQ-FCM-2015-018-OF | 08/05/2015 | DEMPILE-RPQ-0019-2015 | 4 |
| E.16 | Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | 11/05/2015 | RPDMQ-FCM-2015-024-OF | 15/05/2015 | DEMPILE-RPQ-0023-2015 | 4 |
| E.18 | Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente | 11/05/2015 | RPDMQ-FCM-2015-024-OF | 15/05/2015 | DEMPILE-RPQ-0023-2015 | 4 |
| E.19 | Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente. | 11/05/2015 | RPDMQ-FCM-2015-024-OF | 15/05/2015 | DEMPILE-RPQ-0023-2015 | 4 |
| E.29 | Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | 11/05/2015 | RPDMQ-FCM-2015-024-OF | 15/05/2015 | DEMPILE-RPQ-0023-2015 | 4 |
| E.08 | Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos | 11/05/2015 | RPDMQ-FCM-2015-022-OF | 15/05/2015 | DEMPILE-RPQ-0022-2015 | 4 |
| E.38 | Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional | 11/05/2015 | RPDMQ-FCM-2015-025-OF | 15/05/2015 | DEMPILE-RPQ-0021-2015 | 4 |
| E.70 | Informe de la planificación de estratégica del cambio. | 19/05/2015 | RPDMQ-FCM-2015-026A-OF | 22/05/2015 | DEMPILE-RPQ-0026-2015 | 3 |
| E.20 | Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad | 22/05/2015 | RPDMQ-FCM-2015-031-OF | 27/05/2015 | DEMPILE-RPQ-0025-2015 | 5 |
| E.72 | Informe de la conformación del equipo de modernización | 01/06/2015 | RPDMQ-FCM-2015-033-OF | 05/06/2015 | DEMPILE-RPQ-0027-2015 | 4 |

El Informe de Fiscalización del producto E.07 “Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley”, debido a la naturaleza del producto, recibió un tratamiento especial y se determinó un cronograma de revisión con un plazo mayor al normal para dar el tiempo necesario para la revisión y tratamiento de este entregable y se definió como fecha máxima para entrega del Informe de Fiscalización el 20 de abril de 2015, lo cual fue notificado a Fiscalización el 2 de abril de 2015 con Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-009-OF.

En el primer informe mensual entregado con oficio No. DEMPILE-RPQ-014-2015 el 15 de abril de 2015 se incluyó como anexo los informes de fiscalización de los productos que ya fueron aceptados antes de la suscripción del contrato de Fiscalización. Dichos entregables son:

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Entregables** |
| E.06 | Actas de reuniones con las firmas que evidencien el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos |
| E.12 | Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo |
| E.05 | Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura. |
| E.35 | Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación |
| E.13 | Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación |

REUNIONES QUINCENALES Y MENSUALES

|  |  |
| --- | --- |
| Reunión Quincenal Ordinaria 1 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. | 24 de marzo de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 2 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. | 07 de abril de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria. I del área temática: Informática y Tecnológica | 27 de marzo de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 2 del área temática: Informática *y* Tecnológica | 10 de abril de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria I del área temática: Jurídica | 27 de marzo de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 2 del área temática: Jurídica | 08 de abril de 2015 |
| Reunión Mensual Ordinaria 1 | 14 de abril de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 3 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. | 21 de abril de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 4 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano | 05 de mayo *de* 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 3 del área temática: Informática y Tecnológica | 16 de abril de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 4 del área temática: Informática y Tecnológica | 15 de mayo de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 3 del área temática: Jurídica | 30 de abril de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 4 del área temática: Jurídica | 15 de mayo de 2015 |
| Reunión Mensual Ordinaria 2 | 15 de mayo de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 5 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. | 15 de mayo *de* 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 6 del área temática: Procesos, Comunicación y Talento Humano. | 29 de mayo de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 5 del área temática: Informática y Tecnológica | 29 de mayo de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 6 del área temática: Informática y Tecnológica | 03 de junio de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 5 del área temática: Jurídica | 29 de mayo de 2015 |
| Reunión Quincenal Ordinaria 6 del área temática: Jurídica | 12 de junio de 2015 |
| Reunión Mensual Ordinaria 3 | 15 de junio de 2015 |

El 15 de mayo de 2015 se presenta el Informe de Fiscalización del Protocolo de Digitalización.

Por tanto la Comisión determina que los productos entregados han sido cumplidos a entera satisfacción del Registro de la Propiedad del DMQ.

1. **LIQUIDACIÓN DE PLAZO**

La Comisión determina que los productos han sido entregados dentro de los plazos determinados y han cumplido a entera satisfacción con el contratante, por lo que no cabe ninguna multa.

1. **LIQUIDACIÓN ECONÓMICA**

Conforme se determina en la Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO del contrato No. 005-2015 para “Contratación De Una Persona Jurídica Que Preste Los Servicios De Fiscalización Del Contrato Para Modernizar De Manera Integral El Registro De La Propiedad Del Distrito Metropolitano De Quito” suscrito el 16 de marzo de 2014; el valor del contrato es de trescientos setenta y cinco mil con 00/100 (USD $375.000,00) más IVA.

Se establece el siguiente cronograma de pagos, sin embargo la forma de pago podrá ser reajustada en función de la terminación del contrato a ser fiscalizado, previo informe justificativo del administrador del contrato. El anticipo se amortizará en cada uno de los pagos previstos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PAGO** | **%** | **FECHAS Y CONCEPTO** |
| 1 | 10% | A los 90 días contra presentación de 3 informes, que corresponderá a un informe de avance mensual y de los informes de fiscalización de productos que se entreguen hasta esa fecha, los cuales se encuentran previstos en el contrato fiscalizado. |

Valoración:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PAGO** | **%** | **Valor** |
| 1 | 10% | $ 37.500,00 |

En la Cláusula Séptima se establece que “la CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, un 20% del valor total del contrato en calidad de anticipo, previa la entrega de las garantías correspondientes … El anticipo se amortizará en los tres primeros pagos”; ante lo cual, el RPDMQ efectuará la gestión financiera correspondiente para el registro de Anticipo devengado como parte del debido proceso del Pago contractual.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANTICIPO** | | | |
| **Valor** | **Fecha de Pago** | **Porcentaje** | **Estado** |
| 75.000,00 | 27/03/2015 | 20% | Pagado |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | | | | | | |
| **Producto** | **Fecha de Presentación** | **Estado** | **Valor** | **Descuento**  **anticipo** | **Saldo Anticipo** | **Multas** |
| 1 | 19/06/2015 | Por pagar | $ 37.500,00 | $ 25.000,00 | $ 50.000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** | | $ 12.500,00 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LIQUIDACIÓN ECONÓMICA** | | |
| Valor ejecutado | $ 37.500,00 | Equivalente al 90.62% del monto del contrato |
| Valor del anticipo | $ 75.000,00 | Equivalente al 20% del monto del contrato |
| Valor facturado/pagado |  | Equivalente al 0% del monto del contrato |
| Valor anticipo devengado | $ 25.000,00 | Equivalente al 33.33% del monto del anticipo |
| Valor multas |  | Equivalente al 0% del monto del contrato |
| Valor saldo de anticipo | $ 50.000,00 | Equivalente al 66.67% del monto del anticipo |
| Valor por facturar pendiente de pago servicios | $ 375.000,00 | Equivalente al 9,38% del monto del contrato |

1. **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA**

En consecuencia de lo manifestado en los numerales 2, 3, 4, 5, de la presente acta, los comparecientes suscriben la presente y dejan constancia que la empresa DEMPILE S.A. ha cumplido a satisfacción con la entrega parcial correspondiente a los Informes mensuales de avance de fiscalización de los meses de Abril-2015, Mayo-2015 y Junio-2015. A más de los informes de fiscalización de los Entregables E.06, E.12, E.05, E.35, E.13E.14, E.17, E.36, E.69, E.07, E.37, E.39, E.16, E.18, E.19, E.29, E.08. E.38, E.70, E.20, E.72, otros informes y las reuniones quincenales y mensuales conforme al contrato.

Para constancia de lo estipulado, las partes firman la presente Acta, en 5 ejemplares a los veinte y seis días del mes de junio de dos mil quince.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entrega Conforme: |  | Recibe Conforme: |
| Abg. Leonardo Sempértegui  Representante Legal  **DEMPILE S.A.** |  | Ing. Andrés Eguigun Eguiguren  ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 005-2015  **REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO** |
|  |  | Ana María Castrillón  TÉCNICO/A  **REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO** |